ANÁLISE PRELIMINAR DE ESCOPO

Sistema Gestor de Fiscalização

Prefeitura Municipal de Maringá / PR   ·   Secretaria Municipal de Fazenda — Diretoria de Fiscalização

Documento interno — base para estudo de viabilidade e precificação

# 1. Sumário executivo

Trata-se de solicitação de orçamento (escopo preliminar, 21 páginas) para um Sistema Gestor de Fiscalização destinado à Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda de Maringá/PR.

O objeto é a cessão e direito de uso, implantação, manutenção e suporte técnico de um sistema que funcionará em ambiente web com versão mobile exclusiva para os fiscais em campo, além de um módulo público para o contribuinte.

Natureza da contratação: o modelo de orçamento da página 21 indica licenciamento de produto existente com customização (licença mensal + implantação + 2.000 h de customização), e não desenvolvimento sob demanda do zero. Essa distinção é decisiva para a precificação.

# 2. Modelo de orçamento exigido (pág. 21)

| # | Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licença de uso, suporte técnico e manutenção | Mensal | 12 |
| 2 | Implantação + instalação + migração de dados | UN | 1 |
| 3 | Integração com sistemas municipais via API | Mensal | 12 |
| 4 | Treinamento (até 100 usuários) | UN | 1 |
| 5 | Hora técnica de customização | UN | 2.000 |
| 6 | Hospedagem (data center) | Mensal | 12 |

# 3. Módulos identificados

O escopo descreve quatro módulos lógicos:

| # | Módulo | Público | Plataforma |
| --- | --- | --- | --- |
| A | App de Ordens de Serviço Mobile | Fiscal em campo | iOS + Android |
| B | Sistema Administrador | Gestores / supervisores da fiscalização | Web |
| C | Módulo do Cidadão | Contribuinte | Web + Mobile |
| D | Módulo Autenticador | Transversal | Web (OAuth 2.0 / ICP-Brasil / Gov.br) |

# 4. Matriz de requisitos — plataforma × complexidade × MoSCoW

Legenda de complexidade: Simples (CRUD, consulta direta) · Média (workflow, notificação, geração de documento) · Média-Alta · ALTA (geo, offline, OCR, assinatura digital, integrações legadas, BI).

Legenda MoSCoW: Must (obrigatório no MVP) · Should (importante, 2ª onda) · Could (desejável) · Won't (fora do escopo imediato).

## 4.1 Módulo A — App Mobile do Fiscal (Android + iOS)

| Funcionalidade | Complexidade | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| Autenticação integrada (OAuth municipal / Gov.br) | Média | Must |
| Modo offline completo + fila de upload com reconciliação | ALTA | Must |
| Listagem e execução de Ordens de Serviço | Simples | Must |
| Mapa interativo com georreferenciamento de cadastros/imóveis | ALTA | Must |
| Roteirização (melhor rota até o endereço) | ALTA | Should |
| Checklist dinâmico / formulário parametrizável | Média | Must |
| Captura de fotos, plantas arquitetônicas e anexos | Média | Must |
| Emissão de documentos fiscais em campo (Notificação, AI) | Média | Must |
| Sincronização bidirecional com resolução de conflitos | ALTA | Must |
| Mensageria interna (fiscal ↔ administrativo, histórico) | Média | Must |
| Listagem de legislações vigentes (consulta offline) | Simples | Should |
| Rastreamento de fiscais em tempo real (localização) | ALTA | Must |
| Gerenciamento de dados salvos no dispositivo | Média | Must |

## 4.2 Módulo B — Sistema Administrador Web

| Funcionalidade | Complexidade | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| Usuários, grupos, perfis e permissões granulares | Simples | Must |
| Departamentos com privacidade/isolamento de dados | Média | Must |
| Parametrização de modelos de documento (fórmulas, penalidade, reincidência) | ALTA | Must |
| Parametrização de Ordens de Serviço (assuntos, checklists) | Média | Must |
| Parametrização de formulários (lógica condicional, validações) | Média | Must |
| Motor de workflow / rotinas automatizadas | ALTA | Must |
| Fluxo completo de Documentos Fiscais (Notif., AI, Termo, Apreensão) | Média | Must |
| Ciência de documentos por 4 canais (eletrônico, pessoal, AR, DO) | ALTA | Must |
| Publicação em órgão oficial do município | ALTA | Must |
| Criação de OS unitária, em massa e interdepartamental | Média | Must |
| Solicitações e prorrogação de prazo com aprovação | Média | Must |
| Auditoria interna (análises do fiscal → aprovação supervisor) | Média | Must |
| Dashboard e indicadores (análises, OS, produtividade, mapas) | Média-Alta | Must |
| Mapas de densidade (incidência por zona/rua) | ALTA | Should |
| Módulo de Produtividade (meta, super-meta, bônus, afastamentos) | Média | Must |
| Mensageria interna com anexos | Simples | Must |
| Cadastros protegidos (bloqueio por débitos tributários) | Média | Must |
| Reincidência automática com lógica tributária | ALTA | Must |

## 4.3 Módulo C — Módulo do Cidadão (Portal + App mobile)

| Funcionalidade | Complexidade | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| Autenticação do contribuinte (CPF/CNPJ + Gov.br + ICP-Brasil) | Média | Must |
| Consulta de cadastros vinculados | Simples | Must |
| Histórico e exibição de documentos | Simples | Must |
| Consulta de débitos + emissão de guia (integra tributário) | ALTA | Must |
| Emissão de carnê de IPTU (integra tributário) | ALTA | Should |
| Ciência eletrônica de documentos (efeito jurídico) | Média | Must |
| Atender notificações e informar regularização | Média | Must |
| Solicitar vistoria e desconto com atuação | Média | Must |
| Mensageria com a prefeitura | Simples | Must |
| KYC digital (selfie + documento + comprovante de residência) | ALTA | Must |
| Integração com NF-e e sistemas tributários | ALTA | Must |
| Telefones de emergência | Simples | Could |

## 4.4 Módulo D — Autenticador

| Funcionalidade | Complexidade | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| OAuth 2.0 com autenticador municipal | Média | Must |
| Certificado digital ICP-Brasil | ALTA | Must |
| Login integrado Gov.br | ALTA | Must |

# 5. Itens de alta complexidade (ofensores de prazo e custo)

- Geoprocessamento (PostGIS + tiles + roteirização) — Módulos A e B

- Offline-first com sincronização bidirecional — Módulo A (risco técnico alto, conflitos de estado)

- Motor de fórmulas parametrizáveis para cálculo de penalidade (área, gravidade, tabelas, fração/multiplicador)

- Workflow engine (rotinas automatizadas com gatilhos de data, evento e integração)

- Integrações com sistemas municipais (tributário, cadastro imobiliário, NF-e, Diário Oficial, Correios/AR, Gov.br, ICP-Brasil)

- KYC do cidadão (selfie + documento + comprovante — liveness opcional)

- Efeito jurídico da ciência eletrônica — trilha de auditoria robusta, assinatura/timestamp, armazenamento imutável

- Publicação automatizada no Diário Oficial do município

- Rastreamento em tempo real dos fiscais (WebSocket + histórico geográfico)

# 6. Estratégia de repositórios — recomendação: monorepo

Recomendação: monorepo (Turborepo ou Nx). Justificativa:

- Tipos e contratos compartilhados entre 4 apps (admin web, portal cidadão web, app fiscal, app cidadão) e o backend — evita drift de contrato.

- Modelo de domínio único (OS, Documento Fiscal, Contribuinte, Imóvel) consumido por todos os clientes.

- CI/CD unificado com cache de build (redução de custo de pipeline).

- Equipe de 6–10 pessoas: o overhead de poly-repo não compensa.

## 6.1 Estrutura sugerida

repo/
├─ apps/
│  ├─ admin-web/          # Next.js (Módulo B)
│  ├─ citizen-web/        # Next.js (Módulo C web)
│  ├─ fiscal-mobile/      # React Native / Expo (Módulo A)
│  ├─ citizen-mobile/     # React Native / Expo (Módulo C mobile)
│  └─ api/                # NestJS (backend único)
├─ packages/
│  ├─ shared-types/       # DTOs, enums, contratos
│  ├─ ui-web/             # Design system web
│  ├─ ui-mobile/          # Design system mobile
│  ├─ sdk-api/            # Cliente HTTP tipado
│  ├─ domain/             # Regras de negócio (fórmulas, workflows)
│  └─ geo/                # Helpers de georreferenciamento
└─ infra/                 # IaC (Terraform/Pulumi)

## 6.2 Stack sugerida

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Backend | NestJS + PostgreSQL + PostGIS + Redis + RabbitMQ/SQS + S3-compat |
| Web | Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui + TanStack Query |
| Mobile | React Native (Expo) + WatermelonDB ou SQLite (offline) + MapLibre/Mapbox |
| Observabilidade | OpenTelemetry + Grafana + Loki + Tempo |
| Auth / IAM | Keycloak (OAuth/OIDC/SAML) com federação Gov.br e ICP-Brasil |
| Infra | Terraform/Pulumi; Kubernetes ou ECS; CDN para portal do cidadão |

# 7. Requisitos não-funcionais (implícitos no edital)

| Aspecto | Observação |
| --- | --- |
| LGPD | Dados sensíveis do contribuinte (CPF, documentos, endereço, imagem facial) |
| Auditoria completa | Emissão/alteração de documento fiscal tem efeito legal — trilha imutável obrigatória |
| Alta disponibilidade | Sistema crítico para arrecadação municipal |
| Acessibilidade | Módulo do Cidadão exige WCAG 2.1 AA (eMAG) |
| Hospedagem | Definir: nuvem pública nacional (AWS/Azure/GCP-BR) vs. data center próprio da prefeitura |
| Capacidade | Treinamento para até 100 usuários, mas o portal do cidadão atende ~440k habitantes |

# 8. Matriz de riscos principais

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Integração com sistema tributário legado (formato desconhecido) | Alto | Discovery dedicado antes de fechar valor |
| Integração com Diário Oficial de Maringá | Médio | Verificar se há API ou se é publicação por PDF/sistema próprio |
| Homologação específica (TCE-PR ou similar) | Médio | Revisar termo completo de referência |
| 2.000h de customização insuficientes para o escopo | Alto | Negociar aditivo ou usar produto base mais completo |
| Efeito jurídico da ciência eletrônica — responsabilidade civil | Alto | Seguro técnico + parecer jurídico |
| Migração de dados legados | Alto | Orçar separadamente após auditoria do legado |

# 9. Decisões pendentes para fechamento do orçamento

Antes de consolidar o valor final nos seis itens da tabela da página 21, preciso das seguintes definições:

- Modelo comercial: ofertar produto próprio/white-label (licenciamento + customização) ou projeto custom entregue como produto?

- Time disponível: qual o tamanho e a senioridade da equipe prevista para o projeto? (afeta prazo e custo/hora)

- Hospedagem: cloud pública nacional (AWS/Azure/GCP-BR) ou on-premise da prefeitura?

- Prazo do edital: existe cronograma exigido com marcos e SLAs? O PDF recebido é o escopo de módulos — o termo de referência completo pode trazer prazos, multas e exigências de homologação.

## 9.1 Documentos adicionais que precisamos

- Edital completo / termo de referência (se existir em documento separado).

- Documentação dos sistemas a integrar: tributário, cadastro imobiliário, NF-e municipal, Diário Oficial.

- Faixa de valor de referência do município (se houve contratação similar anterior).

- Informações sobre a base legal municipal (Código Tributário, Código de Posturas, legislações de fiscalização).

# 10. Próximos passos

- Validar as 4 decisões pendentes acima com o time comercial e técnico.

- Solicitar à prefeitura (ou obter via portal de transparência) o termo de referência completo e documentação de APIs municipais.

- Executar discovery técnico (1–2 semanas) para dimensionar integrações — principal vetor de risco de custo.

- Fechar a memória de cálculo em horas por módulo e submeter ao modelo de precificação da página 21.

- Revisar com jurídico os aspectos de efeito legal da ciência eletrônica e LGPD.

Documento elaborado como base para estudo de viabilidade e precificação. Versão preliminar — sujeita a revisão após discovery técnico.